全频谱观察者系统 v0.1.0-alpha

Foundation Kernel VG1 冻结准入与决定

| 文档编号 | FS-OBS-V010-VG1-FD-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | GO / FROZEN VERSION SCOPE BASELINE |
| 日期 | 2026-07-12 |
| 需求基线 | FS-OBS-REQ-BL-1.0 |
| 架构基线 | FS-OBS-ARCH-BL-1.0 |
| 版本规划基线 | FS-OBS-VRP-BL-1.0 |
| 版本范围基线 | FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 |

# 1. 冻结对象

版本范围与需求分解 v1.0 Scope Baseline

版本范围与需求矩阵 v1.0 Baseline

VG1 范围覆盖与设计输入验证报告 v1.0

# 2. 冻结准入

| Gate | 结果 |
| --- | --- |
| 上位三项基线固定 | PASS |
| 24 条范围记录批准 | PASS |
| VAC-FK-001 批准 | PASS |
| 进入/延期/技术上限完整 | PASS |
| 组件、合同、数据所有权完整 | PASS |
| 12 个 Fixture 完整 | PASS |
| 第二干净环境资格固定 | PASS |
| 12 项 VG2 决策已排序 | PASS |
| 未锁定技术栈和日期 | PASS |
| 基线 hash 登记 | PASS |

# 3. 正式决定

Decision: GO Status: FROZEN VERSION SCOPE BASELINE Baseline ID: FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 Scope Records: 24 + VAC-FK-001 Implementation Authorization: NO

# 4. 冻结范围

冻结版本范围、验收、明确不进入、Facade 架构约束、逻辑组件、技术复杂度上限、合同候选、数据所有权、Fixture、停止规则和 VG2 设计决策顺序。

# 5. 不代表

最终技术栈已经确定

详细设计已经完成

代码已经实现

测试已经执行

第二干净环境已经通过

版本已经发布

# 6. 下一步

只允许进入 VG2 Detailed Design Ready。12 项开放决策必须按依赖顺序形成 ADR 或明确设计决议，并完成详细技术设计、Schema/API/Error Contract、Threat Model、Test Requirement、Fixture Specification、Traceability 和 Evidence 模板。

实现限制 未通过 VG2，不得进入正式实现。