全频谱观察者系统 v0.1.0-alpha

Foundation Kernel VG1 范围覆盖与设计输入验证报告

| 文档编号 | FS-OBS-V010-VG1-VAL-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | APPROVED BASELINE EVIDENCE |
| 日期 | 2026-07-12 |
| 需求基线 | FS-OBS-REQ-BL-1.0 |
| 架构基线 | FS-OBS-ARCH-BL-1.0 |
| 版本规划基线 | FS-OBS-VRP-BL-1.0 |
| 版本范围基线 | FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 |

# 1. 验证目的

确认 24 条版本范围记录、1 条版本架构约束、明确不进入、合同、数据所有权、Fixture 和开放决策足以支撑 Foundation Kernel 的 VG2 设计，并且未提前引入后续版本能力。

# 2. 覆盖结果

| 闭环环节 | 追踪 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Input | FR-AN-001 | 开发者输入和结构化错误 |
| Adapter | FR-AN-001 / ER-002 | 转换、失败隔离，不计算治理结论 |
| 双重校验 | FR-AN-004 | Schema 与 Governance 分离 |
| Runtime Snapshot | FR-AN-002 / NFR-SEC-005 | 固定依赖与 digest，篡改可检测 |
| Engine / Facade | VAC-FK-001 / FR-PF-005/006 | 单一正式调用边界，不复制算法 |
| Output | FR-AN-005/006/007 | UNKNOWN、Evidence、版本引用 |
| Observation / Audit | FR-AN-008 / FR-AU-001/002 | 唯一标识、追加式和 Hash Chain |
| 离线/安全/隐私 | 10 条 NFR | 默认关闭外部能力和 Raw 最小化 |
| 异常与验收 | ER-002 / AT-09 | Adapter 失败和硬门控 |

覆盖结论 PASS：最小闭环不存在未追踪的阻断环节。Runtime Snapshot 完整性由 FR-AN-002 与 NFR-SEC-005 共同覆盖。

# 3. 范围控制验证

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 24 条版本记录 | 24/24 APPROVED_FOR_VG1 |
| 架构约束 | VAC-FK-001 APPROVED_FOR_VG1 |
| 产品延期能力 | 14 类，全部指向后续版本 |
| 技术复杂度上限 | 10 类 OUT |
| Fixture | 12 个 |
| VG2 开放决策 | 12 项，已排序 |
| 待处理 Scope | 0 |

# 4. VAC-FK-001 验证

Observer System 的正式治理计算只能通过版本化 Observer Engine Facade 调用固定 Engine。System 不得复制、分叉或独立重写正式 FSHI、Risk、ESS、Gate、UNKNOWN、Explanation 或 Runestone 逻辑。

FK-FAC-001：验证组件不直接依赖 Engine 内部实现，调用记录包含 Facade 和 Engine 版本。

FK-FAC-002：验证 System 中不存在第二套正式治理计算。

# 5. VG2 决策依赖顺序

| 组 | 主题 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| G1 | CASE 与语义 | OD-FK-008、011 |
| G2 | Host、Engine 和入口 | OD-FK-002、003、001 |
| G3 | 数据表示与存储 | OD-FK-005、007、004 |
| G4 | 并发与完整性 | OD-FK-006、010 |
| G5 | 部署与发布证据 | OD-FK-009、012 |

# 6. 最终结论

VG1 验证结果 PASS。范围内容可冻结；本报告不表示详细设计完成，不授权编码。