全频谱观察者系统 v0.1.0-alpha

Foundation Kernel VG2 冻结准入与决定

| 文档编号 | FS-OBS-V010-VG2-FD-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | GO / FROZEN DETAILED DESIGN BASELINE |
| 日期 | 2026-07-12 |
| 需求基线 | FS-OBS-REQ-BL-1.0 |
| 架构基线 | FS-OBS-ARCH-BL-1.0 |
| 版本规划基线 | FS-OBS-VRP-BL-1.0 |
| 版本范围基线 | FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 |
| 详细设计基线 | FS-OBS-V010-DES-BL-1.0 |
| Engine 基线 | full-spectrum-engine v1.0.0 / 09062bae2c7608bda79ee4bfde5779109e8e6197 |
| 实现授权 | YES — 仅按冻结设计 |

Decision: GO Status: FROZEN DETAILED DESIGN BASELINE Baseline ID: FS-OBS-V010-DES-BL-1.0 Implementation Authorization: YES — 仅按冻结设计 Next: Implementation / Build Phase → VG3 Build Complete

# 1. 冻结对象

详细技术设计 v1.0 Design Baseline

12 项 ADR v1.0 Baseline

12 个合同 Schema 基线包 v1.0

威胁模型与安全设计 v1.0 Baseline

60 项测试需求与 12 Fixture v1.0 Baseline

VG2 设计合同威胁与测试追踪矩阵 v1.0 Baseline

Schema 身份、依赖与实例验证报告 v1.0

# 2. 冻结准入

| 检查 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| VG2-01 | VG1 Scope Baseline 固定且 hash 可验证 | PASS |
| VG2-02 | 12 项开放决策均有候选 ADR、理由、替代与边界 | PASS |
| VG2-03 | 参考 Engine/CASE/seed/fixed_time 固定 | PASS |
| VG2-04 | 物理模块和依赖方向明确，无 16 服务误解 | PASS |
| VG2-05 | 12 个合同 Schema 草案生成并可评审 | PASS |
| VG2-06 | CLI、状态机、幂等、取消、退出码完整 | PASS |
| VG2-07 | SQLite/Artifact/Audit 数据模型完整 | PASS |
| VG2-08 | 20 项威胁有设计控制和测试引用 | PASS |
| VG2-09 | 24 + VAC 全部具有设计与测试追踪 | PASS |
| VG2-10 | 12 Fixture 有输入、预期和测试引用 | PASS |
| VG2-11 | 发布封装、锁定、SBOM、Manifest 规则完整 | PASS |
| VG2-12 | 技术复杂度上限未被突破 | PASS |
| VG2-13 | ADR/合同/威胁/测试经项目作者或指定评审者批准 | PASS |
| VG2-14 | 关键 Schema 与设计制品固定 hash/commit | PASS |
| VG2-15 | VG2 Freeze Decision | PASS |

# 3. 决定依据

12 项 ADR 均批准，Host、Worker 进程模型和 SQLite 存储稳定。

60 项测试已完成难度、环境、自动化和阻断 Gate 评估。

12 个 Schema 具有稳定 $id，Meta/Instance 12/12 PASS，无循环依赖。

Case Pack 无假哈希，Schema 引用清单和自哈希算法完整。

事务原子顺序和 Artifact/DB 失败恢复规则明确。

20 项威胁具备设计控制和测试追踪。

# 4. 授权与限制

本决定授权进入受控 Implementation / Build Phase，但只允许实现冻结范围和冻结设计。

不代表代码已经完成。

不代表 60 项测试已经执行。

不代表 20 项威胁已经验证关闭。

不代表第二干净环境已经通过。

不代表 VG3、VG4、VG5、VG6 或 VG7 已通过。

不代表 v0.1.0-alpha 已发布。

# 5. 下一阶段

实现完成后必须形成固定仓库 commit、构建日志、portable ZIP、SBOM、ReleaseManifest、依赖锁定和测试实现证据，再提交 VG3 Build Complete 评审。