全频谱观察者系统

v0.1.0-alpha Foundation Kernel

版本范围与需求分解

VG1 Version Scope Review Candidate

| 文档编号 | FS-OBS-V010-SCOPE-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 |
| 状态 | Decision: GO / FROZEN VERSION SCOPE BASELINE ¦ FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 |
| 目标版本 | Observer System v0.1.0-alpha |
| 需求基线 | FS-OBS-REQ-BL-1.0 |
| 架构基线 | FS-OBS-ARCH-BL-1.0 |
| 版本规划基线 | FS-OBS-VRP-BL-1.0 |
| 实施授权 | NO |
| 日期 | 2026-07-12 |

版本核心 Input → Adapter → 双校验 → Runtime Snapshot → Engine → Output → Audit

# 0. 文档说明

## 0.1 目的

本文件把已冻结的系统需求、总体架构和版本规划转换为 v0.1.0-alpha Foundation Kernel 的独立版本范围，定义本版本必须证明什么、进入什么、不进入什么、需要哪些合同、数据、Fixture、证据和设计决策。

## 0.2 当前状态

VG1 REVIEW CANDIDATE Decision: GO Author Approval: PASS Fixed Baseline Hash: RECORDED Implementation Authorization: NO

## 0.3 一句话定位

Foundation Kernel 用一个固定 synthetic CASE，证明 Observer System 能通过稳定 Facade 调用确定性 Engine，完成 Input → Adapter → 双校验 → Runtime Snapshot → Engine → Output → Audit 的本地离线闭环。

# 1. 版本目标与成功定义

## 1.1 主目标

本版本只证明 Foundation Kernel 成立，不证明普通用户可用、企业可用或治理控制面完整。

## 1.2 成功定义

1. 断网、无模型、无遥测、无企业 Connector 时可运行

2. 至少一种开发者输入路径可发起分析

3. Adapter、Schema Validation、Governance Validation 职责分离

4. 每次运行形成不可变 RuntimeConfigurationSnapshot

5. System 通过 Facade 调用 Engine，不复制正式治理算法

6. Output 保留 UNKNOWN、Evidence 和版本引用

7. 高分不能覆盖 PROHIBITED、UNKNOWN、Human Anchor 或硬 Gate

8. 产生 ObservationRecord 与追加式 AuditEvent

9. Snapshot/Audit 篡改可检测

10. 第二干净环境走查通过

## 1.3 不代表

完整 Console

普通用户独立使用

Copilot

主体/知识/Profile/I-O 可视化管理

企业审批、R4 或 Connector

Exact Replay

外部验证、企业 PoC、生产验证或合规认证

# 2. 上位基线与继承约束

| 基线 | 状态 | 继承内容 |
| --- | --- | --- |
| FS-OBS-REQ-BL-1.0 | FROZEN | 本地优先、观察不执行、UNKNOWN、Audit、边界与验收纪律 |
| FS-OBS-ARCH-BL-1.0 | FROZEN | 模块化 Host、独立 Engine、数据所有权、信任区与禁止职责 |
| FS-OBS-VRP-BL-1.0 | FROZEN | v0.1 主目标、VG0-VG7、停止规则、Alpha 最低安全边界 |

Engine 无 UI、DB、模型、企业凭证和副作用

Adapter 只转换，不计算最终治理结论

Schema Validation 与 Governance Validation 分离

非 STABLE 依赖固定版本和 digest

不产生 Certified/Authorized/ACTIVE_EXTERNAL

Raw Input 默认不长期保存

不同证据等级严格区分

# 3. 目标用户与运行环境

## 3.1 目标用户

项目维护者

Engine / I-O Contract 开发者

测试与验证人员

架构评审人员

## 3.2 非目标用户

普通企业管理人员

只使用图形化产品的用户

需要 Copilot 或写回的用户

需要多用户治理平台的组织

## 3.3 运行环境基线

Windows x64 为首要走查环境

运行时不依赖公网

模型、遥测、企业 Connector 不存在或关闭

最低系统版本、安装封装和调用入口在 VG2 决定

# 4. 版本范围总览

Developer Input → Input & Artifact Intake → Reference Adapter → Schema Validation → Governance Validation → RuntimeConfigurationSnapshot → Observer Engine Facade → Deterministic Observer Engine → Output Assembler → Observation Store + Append-only Audit Ledger

| 类型 | 数量 |
| --- | --- |
| FR | 12 |
| NFR | 10 |
| ER | 1 |
| AT | 1 |
| 合计 | 24 |

# 5. 版本级需求

| 版本需求 ID | 类型 | 优先级 | 版本范围 | 版本验收 | 明确不进入 | Primary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SY-009@v0.1.0-alpha | FR | MUST | Host 最小运行不依赖多租户、计费或 CRM。 | 构建和运行依赖清单中不存在这些模块。 | 不要求用户界面。 | C-OPS-01 |
| FR-AN-001@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 提供内置 CASE、文件或 JSON 输入中的至少一种开发者入口，并可通过内部 API/CLI 发起分析。 | 固定 synthetic 输入可完成最小闭环；错误输入返回结构化错误。 | 不要求图形化上传、粘贴和公开 API。 | C-EXE-01 |
| FR-AN-002@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 使用固定且显式的 RuntimeConfigurationSnapshot，引用内置 Industry/Domain/Adapter/Scenario/Profile/Template。 | 每次分析记录所有固定引用和 digest；不得使用隐式“当前最新”。 | 不要求自动建议和图形化选择。 | C-EXE-04 |
| FR-AN-004@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 在执行链中独立运行 Schema Validation 与 Governance Validation。 | 格式错误和证据/治理上下文不足分别返回不同状态和 reason_code。 | 不要求完整 UI 分区展示。 | C-EXE-03 |
| FR-AN-005@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 保存 Engine 产生的结构化治理输出及适用字段。 | Output Envelope 可读取 FSHI/Risk/UNKNOWN/Explanation/Runestone/Human Review/Audit 引用；不适用项明确。 | 不要求图形化展示。 | C-EXE-07 |
| FR-AN-006@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 输出保留 Evidence/Profile/Policy/Knowledge/Subject/Version 引用。 | Golden CASE 中每个正式结论至少可解析到结构化引用或明确缺失状态。 | 不要求点击式因果链页面。 | C-EXE-07 |
| FR-AN-007@v0.1.0-alpha | FR | MUST | UNKNOWN 作为独立结构保存来源、影响和复核标志。 | 缺失值不被转为 0/低风险；结构化输出可区分 UNKNOWN、ERROR、NOT_APPLICABLE。 | 不要求完整补证建议 UI。 | C-EXE-07 |
| FR-AN-008@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 分析必须生成唯一 observation_id、trace_id 和完整 Audit Event。 | 重复请求可通过幂等键识别；历史结果不被覆盖。 | 完整系统需求即本版本范围；后续扩展仍按上位基线管理。 | C-EVD-01 |
| FR-PF-005@v0.1.0-alpha | FR | MUST | Engine 输出和 Facade 不允许综合分数覆盖 PROHIBITED、UNKNOWN、Human Anchor 或硬 Gate。 | Golden CASE 验证高总分下的硬条件仍独立保留并触发相应状态。 | 不要求完整 Profile Registry。 | C-EXE-06 |
| FR-PF-006@v0.1.0-alpha | FR | MUST | Observer 输出仅为本地条件评估/候选，不产生外部认证或授权。 | 结果字段和示例不包含 Observer 自签发的 Certified/Authorized 状态。 | 不实现认证管理。 | C-EXE-06 |
| FR-AU-001@v0.1.0-alpha | FR | MUST | 所有分析、配置、审批、工具调用和高风险操作必须写入追加式 Audit Event。 | 不得覆盖历史事件。 | 完整系统需求即本版本范围；后续扩展仍按上位基线管理。 | C-EVD-02 |
| FR-AU-002@v0.1.0-alpha | FR | MUST | Audit Event 必须具有 canonical serialization、event_hash、previous_hash 或等价完整性机制。 | 系统提供完整性验证结果。 | 完整系统需求即本版本范围；后续扩展仍按上位基线管理。 | C-EVD-02 |
| NFR-AUD-001@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 输出和证据中区分单元测试、Golden/synthetic CASE 与运行结果。 | Release Evidence 不把 141 tests 等同外部验证。 | 不要求 UI 展示全部证据等级。 | C-EVD-02 |
| NFR-LOC-001@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 关闭互联网和模型后，最小 CASE 分析、Output 和 Audit 可运行。 | 干净环境断网执行通过。 | 不要求完整治理管理页面。 | C-OPS-01 |
| NFR-PERF-002@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 内部 API/CLI 提供任务状态、超时和失败 reason_code。 | 长任务可超时/取消或明确不支持取消；不无反馈挂起。 | 不要求图形进度。 | C-CTL-04 |
| NFR-PRV-001@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 最小 CASE 只收集 Engine 必要字段，Raw 默认不持久化。 | Runtime Snapshot/Output 不包含无关字段；扩展字段显式。 | 不涉及模型外发。 | C-EVD-04 |
| NFR-REL-001@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 单个 Adapter 失败不导致 Engine 进程和历史 Audit 不可用。 | 故障注入后可继续读取历史记录并运行有效 CASE。 | 不涉及 Copilot/Connector。 | C-CTL-04 |
| NFR-REL-002@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 分析请求支持幂等键或等价去重，重试不产生重复 Observation 成功记录。 | 重复请求测试通过。 | 不涉及 R3/R4。 | C-CTL-04 |
| NFR-SEC-001@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 外网、远程模型、遥测、企业写回和 R4 工具默认不存在或关闭。 | 安装后无需联网；配置中无默认外发目标。 | 不要求完整权限控制面。 | C-CTL-01 |
| NFR-SEC-003@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 日志和输出不记录明文秘密；Raw Input 默认不长期保存。 | 测试验证错误路径不泄露秘密或完整敏感输入。 | 不包含模型/备份/Connector 全链路。 | C-EVD-04 |
| NFR-SEC-005@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | Audit 和 Runtime Snapshot 至少通过 digest/hash 验证完整性。 | Golden 执行可检测修改后的关键制品。 | 不要求完整 ReplayBundle。 | C-EVD-02 |
| NFR-SEC-006@v0.1.0-alpha | NFR | MUST | 数据库/签名等本地秘密不写入报告、错误或日志。 | 静态检查和错误路径测试通过。 | 不包含模型和 Connector 秘密。 | C-EVD-05 |
| ER-002@v0.1.0-alpha | ER | MUST | Adapter 失败保留原始输入引用、错误字段和 reason_code，不生成成功 Context。 | 故障 CASE 验证 Engine 未被调用或结果标记失败。 | 不要求版本迁移。 | C-EXE-02 |
| AT-09@v0.1.0-alpha | AT | ACCEPTANCE | Golden CASE 验证高 FSHI 下 PROHIBITED/UNKNOWN 硬条件仍触发人工复核。 | Engine/Facade 输出保持硬条件。 | 不要求 Profile 生命周期。 | C-EXE-06 |

## 5.1 版本架构约束

| 约束 ID | 名称 | 强度 | 约束 | 禁止 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAC-FK-001 | Engine Facade 单一正式调用边界 | MUST | 正式治理计算只能通过版本化 Facade 调用固定 Engine。 | System 不得复制、分叉或重写正式 FSHI/Risk/ESS/Gate/UNKNOWN/Explanation/Runestone 逻辑。 | 结果可追踪固定 Engine/Facade；代码审查和测试证明不存在第二套正式治理计算。 |

该约束不是新增产品功能，而是把已冻结的 Engine 隔离和单一治理计算源转化为版本级可追踪合同。

# 6. 进入范围的逻辑组件

| 组件 | 名称 | 交付模式 | v0.1 职责 | 禁止/延期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-API-01 | Application Use Case Interface | MINIMAL_IN_SCOPE | 提供一种稳定的本地机器调用边界，供 CLI 或本地 API 适配；返回结构化状态和错误。 | 不承诺公开 API；不形成第二套业务逻辑。 |
| C-CTL-04 | Minimal Job Runner | MINIMAL_IN_SCOPE | 分配 operation_id，记录状态、超时、取消能力说明、幂等键与失败 reason_code。 | 不建设完整队列平台、调度中心或分布式任务。 |
| C-EXE-01 | Input & Artifact Intake | IN_SCOPE | 接受内置 synthetic CASE、文件或 JSON 中至少一种开发者输入，执行大小/类型/来源检查。 | Raw Input 默认不长期保存；不提供图形化上传。 |
| C-EXE-02 | Adapter Runtime | IN_SCOPE | 执行一个固定版本的参考 Adapter，把 Raw Input 转换为 GovernanceEvent/CanonicalContext。 | 不计算最终风险或 Gate；不支持在线编辑。 |
| C-EXE-03 | Validation Pipeline | IN_SCOPE | 独立执行 Schema Validation 与 Governance Validation，输出不同状态与 reason_code。 | 不得把格式错误当治理风险，也不得静默补齐 UNKNOWN。 |
| C-EXE-04 | Runtime Configuration Resolver | IN_SCOPE | 生成不可变 RuntimeConfigurationSnapshot，固定 Engine、Adapter、Schema、Scenario、Profile、Knowledge、Template 引用和 digest。 | 禁止引用 latest/current。 |
| C-EXE-05 | Observer Engine Facade | IN_SCOPE | 隔离 System 与 Engine 合同，处理调用、超时、错误映射和版本信息。 | 不复制 Engine 算法；不访问企业系统。 |
| C-EXE-06 | Observer Engine Core | PINNED_DEPENDENCY | 执行确定性 FSHI/Risk/UNKNOWN/Explanation/Runestone/Human Review 等正式计算。 | 无 UI、DB、模型、外网和企业副作用。 |
| C-EXE-07 | Output Assembler | IN_SCOPE | 保存原始 Engine 输出，补充系统引用、适用性和关联 Audit，不改写正式结论。 | 不伪造缺失分值，不覆盖硬 Gate。 |
| C-EVD-01 | Observation Store | IN_SCOPE | 保存 ObservationRecord、operation/trace 状态、输出引用和幂等结果。 | 不作为不可变 Audit 账本。 |
| C-EVD-02 | Append-only Audit Ledger | IN_SCOPE | 追加 AuditEvent，执行 canonical serialization、event_hash、previous_hash 和完整性验证。 | 禁止覆盖历史事件。 |
| C-EVD-04 | Local Artifact Store | MINIMAL_IN_SCOPE | 保存 synthetic Fixture、结构化输出、可选脱敏中间制品和 digest。 | Raw 企业输入默认不持久化。 |
| C-EVD-05 | Secret Handling | MINIMAL_IN_SCOPE | 默认运行不需要外部秘密；如存在本地存储/签名秘密，仅保存引用并防止日志泄露。 | 不建设企业密钥平台。 |
| C-OPS-01 | Health & Diagnostics | MINIMAL_IN_SCOPE | 提供版本、依赖、健康状态、结构化日志和离线运行诊断。 | 不启用遥测，不发送外部诊断。 |
| C-CFG-02 | Static Contract Catalog | STATIC_REFERENCE_ONLY | 随包固定 Schema/Contract 版本、digest 和兼容声明。 | 不提供 Schema Registry UI、发布或动态编辑。 |
| PACK-01 | Built-in Foundation Case Pack | STATIC_REFERENCE_ONLY | 提供固定 Industry/Domain/Adapter/Scenario/Profile/Knowledge/Report 引用和 Golden Fixtures。 | 不建设 Industry/Profile/Knowledge Registry。 |

逻辑组件是责任边界，不等于 16 个服务、程序集或进程。v0.1 可以采用一个模块化单体 Host，但必须保持合同和数据所有权。

# 7. 明确不进入

| 组件/能力 | 本版本明确不进入 | 目标阶段 |
| --- | --- | --- |
| C-EXP-01 | 完整 Observer Console | v0.3.0-beta |
| C-EXP-02 | Observer Copilot | v0.5.0-beta |
| C-CTL-01 | 完整 Tool Gateway / R0-R4 | v0.4.0-beta |
| C-CTL-02 | 多用户 IAM / Scope | v0.4.0-beta |
| C-CTL-03 | Approval & Human Anchor Workflow | v0.4.0-beta |
| C-CFG-01 | Subject Registry | v0.4.0-beta |
| C-CFG-03 | Industry & Business Registry | v0.4.0-beta |
| C-CFG-04 | Profile Registry | v0.4.0-beta |
| C-CFG-05 | Knowledge Registry | v0.4.0-beta |
| C-CFG-06 | Report Template Registry | v0.3/v0.4 |
| C-CFG-07 / C-INT-01 | Model Provider | v0.5.0-beta |
| C-EVD-03 | 完整 Replay Store / Diff | v0.4.0-beta |
| C-INT-02 / C-INT-03 | 企业 Handoff / Connector | v0.6.0-rc.1 |
| C-OPS-02 | 企业备份、恢复与 Retention 作业 | v0.6.0-rc.1 |

## 7.1 Foundation Kernel 技术复杂度上限

除非 VG2 以 ADR 证明某项是实现最小闭环的唯一合理方式，本版本不得建设以下能力：

| 技术能力 | 状态 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 微服务拆分 | OUT | 模块化单体内保持逻辑边界。 |
| 分布式消息队列/缓存 | OUT | 只实现最小本地 Operation/Job。 |
| 集群、高可用、故障转移 | OUT | 不属于 Internal Alpha。 |
| 多租户、计费、CRM、SaaS 账户 | OUT | 不得成为依赖。 |
| 云端控制平面 | OUT | 闭环必须本地离线成立。 |
| 动态插件市场 | OUT | Adapter/Pack 固定随包版本。 |
| 自动在线升级 | OUT | 仅受控手工安装/替换。 |
| 通用工作流/BPM | OUT | 只实现最小状态机。 |
| 通用身份/认证/企业治理平台 | OUT | 第一代 Observer 不建设。 |

# 8. 端到端流程与状态

| 流程 | 名称 | 序列 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOW-01 | 成功分析 | Request → Intake → Adapter → Schema Validation → Governance Validation → Snapshot → Engine Facade → Engine → Output Assembler → Observation/Audit | COMPLETED + output_ref + audit_head |
| FLOW-02 | Schema 失败 | Request → Intake → Adapter/Raw Schema Validation → FAILED_SCHEMA | Engine 不调用；field_path + reason_code + Audit |
| FLOW-03 | Governance 不充分 | Schema PASS → Governance Validation → UNKNOWN/NEEDS_EVIDENCE 或按 Profile 阻断 | 不得转成 0/低风险；输出或失败状态有 Audit |
| FLOW-04 | Adapter 失败 | Request → Adapter Exception/Mapping Error | 不生成成功 Context；保留 input digest、错误字段、reason_code、Audit |
| FLOW-05 | 幂等重试 | 相同 idempotency_key + 等价请求 | 返回既有 operation/observation，不重复成功记录 |
| FLOW-06 | 完整性验证 | 读取 Snapshot/Audit → canonicalize → recompute digest/hash | 篡改可检测；返回验证结果与 reason_code |
| FLOW-07 | 离线执行 | 断开外网并禁用所有外部 Provider/Connector | 完整 Foundation CASE 可运行，且无外部连接尝试 |

## 8.1 最小状态机

RECEIVED → INTAKE_VALIDATED → ADAPTING → SCHEMA_VALIDATING → GOVERNANCE_VALIDATING → SNAPSHOT_FIXED → ENGINE_RUNNING → OUTPUT_ASSEMBLING → COMPLETED 任一步可进入：FAILED / TIMED_OUT / CANCELLED（若设计支持）

## 8.2 幂等规则

同一 idempotency_key 和等价请求不得产生多个成功 Observation。非等价请求复用同一键必须明确拒绝。

# 9. 合同与 Schema 候选

| ID | 合同 | 稳定性 | 所有者 | 最低内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FK-C-001 | FoundationAnalysisRequest | DRAFT | System-owned | request_id/idempotency_key、input_kind、input_ref/payload、requested_runtime_ref、submitted_at |
| FK-C-002 | FoundationOperationStatus | DRAFT | System-owned | operation_id、observation_id、trace_id、state、started_at/completed_at、reason_codes |
| FK-C-003 | RuntimeConfigurationSnapshot | DRAFT | C-EXE-04 | 所有运行依赖的 id/version/schema_version/digest/scope；snapshot_digest |
| FK-C-004 | SchemaValidationResult | DRAFT | C-EXE-03 | status、schema_id/version、field_path、errors、warnings、reason_codes |
| FK-C-005 | GovernanceValidationResult | DRAFT | C-EXE-03 | status、known/unknown/evidence sufficiency、hard conditions、reason_codes |
| FK-C-006 | GovernanceEvent / CanonicalContext | BETA_PINNED | I/O Contract | 固定精确版本；通过 Compatibility Adapter/Facade，不平行重定义 |
| FK-C-007 | GovernanceOutputEnvelope | BETA_PINNED | I/O Contract / Engine | 原始正式输出、UNKNOWN、Evidence refs、Profile refs、Human Review、Audit refs |
| FK-C-008 | ObservationRecord | DRAFT | C-EVD-01 | observation_id、operation_id、trace_id、status、input_digest、snapshot_ref、output_ref、audit_head |
| FK-C-009 | AuditEvent | ALPHA_PINNED | C-EVD-02 | event_id/type/time、subject/operator/service refs、payload_digest、previous_hash、event_hash、serialization_version |
| FK-C-010 | FoundationErrorEnvelope | DRAFT | System-owned | error_code、reason_codes、stage、field_path、retryable、trace_id、details_redacted |
| FK-C-011 | FoundationCasePackManifest | DRAFT | PACK-01 | pack_id/version/digest、fixture refs、Adapter/Scenario/Profile/Knowledge refs、evidence classification |
| FK-C-012 | ReleaseManifest | DRAFT | Release Evidence | System/Engine/Schema/Pack exact versions、commit/digest、build environment、known limitations |

BETA/ALPHA 合同必须固定精确版本与 digest；VG2 必须产出可机器校验的 Schema/API Contract。

# 10. 数据所有权与持久化

| 数据对象 | 所有者 | 持久化 | v0.1 规则 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raw Input | Input Intake / caller | 默认不持久化 | 仅记录 digest、kind、size、source；synthetic Fixture 可保留完整内容 | 不得进入日志/错误详情 |
| GovernanceEvent / CanonicalContext | Execution Pipeline | 最小化；默认仅保留 digest 或脱敏制品 | 详细设计必须决定是否保存脱敏 Context | 不声明 Exact Replay |
| RuntimeConfigurationSnapshot | Execution / Evidence | 必须持久化 | 不可变；固定所有版本与 digest | 完整性校验必须可执行 |
| GovernanceOutputEnvelope | Observation Store / Artifact Store | 必须持久化 | 保存原始正式输出；报告/展示不得覆盖 | 敏感扩展需分类 |
| ObservationRecord | Observation Store | 必须持久化 | 保存状态、引用、幂等和 trace | 可查询但不是 Audit 账本 |
| AuditEvent | Audit Ledger | 追加式持久化 | canonical hash + previous_hash；禁止更新/删除 | 允许隐私 payload 外置，仅保留摘要 |
| Logs | Operations | 短期本地保留 | 结构化、可关联 trace_id | 不得含秘密或完整 Raw Input |
| Secrets | Secret Handling | 默认无秘密；需要时只存安全引用 | 配置导出不得包含明文 | 不得进入日志/报告 |

v0.1 不承诺 Exact Replay。Raw Input 默认不持久化，若不保留完整 Context，只能声明相应的可解释或语义能力。

# 11. Audit 与完整性

## 11.1 最低 AuditEvent

event_id / event_type / event_time observation_id / operation_id / trace_id actor / service / subject refs（适用时） stage / reason_codes payload_digest / previous_hash / event_hash serialization_version

## 11.2 完整性规则

固定版本 canonical serialization

event_hash 使用 SHA-256 或等价摘要

previous_hash 构成可验证链

Ledger 追加式

验证命令可检测 Snapshot/Audit 修改

并发写入和分区策略在 VG2 决定

# 12. Alpha 安全与隐私边界

1. 默认关闭公网和远程模型

2. 默认关闭遥测、企业写回和 R4

3. 无外部连接目标

4. Raw Input 默认不长期保存

5. 日志/错误/报告不含秘密或完整敏感输入

6. 默认运行尽量不需要秘密

7. 业务数据只作为数据，不作为系统指令

8. Engine 不持有企业凭证

9. synthetic Fixture 与外部证据分级

10. 依赖与发布包生成固定清单

# 13. Fixture 与验收

| Fixture | 场景 | 预期 | 追踪 |
| --- | --- | --- | --- |
| FK-GOLD-001 | 正常 synthetic CASE | Schema/Governance PASS，产生完整 Output 与 Audit | Golden deterministic |
| FK-GOLD-002 | 高总分 + PROHIBITED 硬条件 | 硬条件仍独立保留并触发相应状态 | AT-09 / FR-PF-005 |
| FK-GOLD-003 | 证据缺失 | UNKNOWN 独立输出，不转为 0/低风险 | FR-AN-007 |
| FK-VAL-001 | Schema 类型/必填错误 | FAILED_SCHEMA；Engine 不调用 | FR-AN-004 |
| FK-VAL-002 | Governance Evidence 不充分 | 与 Schema 错误分离；明确补证/复核状态 | FR-AN-004 |
| FK-ADP-001 | Adapter 映射异常 | 不生成成功 Context；可继续运行后续有效 CASE | ER-002 / NFR-REL-001 |
| FK-IDEM-001 | 重复 idempotency_key | 不产生重复 Observation 成功记录 | NFR-REL-002 |
| FK-HASH-001 | 修改 Snapshot 或 AuditEvent | 完整性验证失败 | NFR-SEC-005 / FR-AU-002 |
| FK-PRV-001 | 错误路径含敏感字段 | 日志/错误不输出秘密和完整 Raw Input | NFR-SEC-003/006 |
| FK-OFF-001 | 断网运行 | 无外部请求，最小闭环完成 | NFR-LOC-001 / NFR-SEC-001 |
| FK-FAC-001 | System 仅通过 Facade 调用 Engine | 静态/架构测试证明组件不直接依赖 Engine 内部实现；调用记录包含 Facade 与 Engine 版本 | VAC-FK-001 |
| FK-FAC-002 | 检测 System 中的重复治理计算 | 代码审查和测试证明 System 不独立计算正式治理结论 | VAC-FK-001 |

## 13.1 AT-09 硬门控验收

必须存在 Golden CASE：即使综合分数较高，只要出现 PROHIBITED、UNKNOWN 或需要 Human Anchor 的硬条件，Output 仍保留该条件并进入相应状态。

## 13.2 第二干净环境与执行人员资格

非主要开发者指未参与 v0.1.0-alpha 功能实现、安装打包或测试脚本编写的人。可以是同一团队成员或外部参与者，但不得是主要开发者本人，也不得由主要开发者实时逐步指导。

走查环境必须与主要开发环境隔离，不得使用主要开发机缓存、私有配置或未发布脚本；必须记录环境、步骤、失败、修正和最终结果。该证据不等于 v0.3 非作者用户验证或 v0.6 企业 PoC。

由非主要开发者在独立机器或干净虚拟环境中，仅依赖版本文档完成解压/安装、配置、Reference CASE、Output/Audit、离线验证、完整性验证、停止和卸载/清理；不得依赖主要开发者实时口头指导。

# 14. 本版本制品与证据

| Gate | 必须制品 |
| --- | --- |
| VG1 | Scope Baseline、24 条版本需求、明确不进入、依赖、Open Decisions |
| VG2 | Detailed Design、Schema/API、Threat Model、Test Requirement、Fixture Spec |
| VG3 | 固定 commit、构建日志、包 digest、依赖清单、ReleaseManifest |
| VG4 | Test Execution、24 条追踪、Fixture 结果、缺陷清单 |
| VG5 | 离线、安全、隐私、幂等、错误隔离、确定性和完整性证据 |
| VG6 | 第二干净环境安装/运行/卸载记录 |
| VG7 | Internal Alpha 决定、Known Limitations、Release Evidence |

证据不得只填写 done/passed/已完成/已测试，必须指向固定 commit、报告、日志、Fixture 和包 digest。

# 15. 依赖与固定规则

Engine 在 VG2 固定精确 release/commit

I-O Schema 固定版本和 digest

Reference Pack 由 Manifest 固定

依赖包锁定并生成清单

Release Tag 指向固定 commit

禁止 latest、浮动分支和工作区文件作为发布证据

# 16. 停止规则

| 规则 | 触发 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| FK-SR-01 | 需要 Console、Copilot、Tool Gateway、IAM 或 Connector 才能完成最小 CASE | STOP：范围污染 |
| FK-SR-02 | Engine 直接访问 DB、模型、文件系统业务数据或企业凭证 | STOP：第一代边界破坏 |
| FK-SR-03 | Adapter 计算最终 Risk/Gate 或静默补齐 UNKNOWN | STOP：职责越界 |
| FK-SR-04 | Schema 与 Governance Validation 合并为一个模糊 PASS/FAIL | NO-GO |
| FK-SR-05 | 使用 latest/current 浮动依赖 | NO-GO |
| FK-SR-06 | Raw Input 默认长期持久化，或日志包含秘密/完整敏感输入 | NO-GO |
| FK-SR-07 | Audit 可更新、删除或无法检测篡改 | NO-GO |
| FK-SR-08 | 高分覆盖 PROHIBITED、UNKNOWN、Human Anchor 或硬 Gate | NO-GO |
| FK-SR-09 | 输出宣称 Certified/Authorized/ACTIVE_EXTERNAL | NO-GO |
| FK-SR-10 | 将 141 tests 或 synthetic CASE 宣传为外部/企业证据 | STOP PUBLICATION |

# 17. VG2 开放设计决策

| 决策 | 问题 | 关闭 Gate | 不可违反的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-FK-001 | 主要开发者入口选择：CLI、Local HTTP API 或两者 | VG2 | 必须有一个主要路径；不得形成两套业务逻辑 |
| OD-FK-002 | Observer Host 语言与运行时 | VG2 | 不得改变 Engine 独立合同 |
| OD-FK-003 | Engine Facade 采用进程内、子进程或本地 RPC | VG2 | Engine 仍无 DB/模型/企业副作用 |
| OD-FK-004 | 本地 Metadata/Observation/Audit 存储实现 | VG2 | 逻辑所有权分离；Audit 追加式 |
| OD-FK-005 | Canonical Serialization 算法与版本 | VG2 | 必须跨运行稳定并进入 AuditEvent |
| OD-FK-006 | Audit hash chain 分区与单写者策略 | VG2 | 并发不得破坏 previous_hash |
| OD-FK-007 | 是否保存脱敏 CanonicalContext | VG2 | Raw 默认不持久化；不虚假声明 Exact Replay |
| OD-FK-008 | Reference Adapter 与 CASE 的精确选择和版本 | VG2 | 使用 synthetic；优先客服越权承诺/知识冲突最小子集 |
| OD-FK-009 | Windows 最低版本、portable zip 或安装器 | VG2/VG3 | 第二干净环境可复现 |
| OD-FK-010 | 任务取消语义：支持取消或明确不可取消 | VG2 | 不得无反馈挂起 |
| OD-FK-011 | reason_code 命名空间和稳定性策略 | VG2 | Schema/Governance/Adapter/Engine/System 分域 |
| OD-FK-012 | 依赖锁定、SBOM 与 ReleaseManifest 生成方式 | VG2/VG3 | Release Tag 指向固定 commit 和 digest |

## 17.1 决策依赖顺序

正式关闭顺序为：CASE 与语义 → Host / Engine / 入口 → 数据表示与存储 → 并发与完整性 → 部署与发布证据。后置决策不得在前置决策未形成基线时擅自冻结。

| 顺序 | 组 | 决策 | 主题 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1 | OD-FK-008 | CASE / Adapter 精确选择 | - |
| 2 | G1 | OD-FK-011 | reason_code 命名空间 | 008 |
| 3 | G2 | OD-FK-002 | Host 语言与运行时 | 008, 011 |
| 4 | G2 | OD-FK-003 | Engine Facade 进程模型 | 002 |
| 5 | G2 | OD-FK-001 | CLI / Local API 入口 | 002, 003 |
| 6 | G3 | OD-FK-005 | Canonical Serialization | 011 |
| 7 | G3 | OD-FK-007 | Context 保存策略 | 005 |
| 8 | G3 | OD-FK-004 | 本地存储实现 | 003, 005, 007 |
| 9 | G4 | OD-FK-006 | Hash Chain 并发策略 | 004, 005 |
| 10 | G4 | OD-FK-010 | 取消语义 | 001, 003, 004 |
| 11 | G5 | OD-FK-009 | Windows / 安装封装 | 002, 003, 004 |
| 12 | G5 | OD-FK-012 | 锁定 / SBOM / Manifest | 005, 009 |

# 18. VG1 冻结准入检查

| 检查 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| VG1-01 | 上位三项基线固定 | PASS |
| VG1-02 | 版本主目标单一且可演示 | PASS |
| VG1-03 | 24 条范围记录完整并批准 | PASS |
| VG1-04 | 12 FR、10 NFR、1 ER、1 AT 已分配 | PASS |
| VG1-05 | VAC-FK-001 已批准 | PASS |
| VG1-06 | 产品延期与技术复杂度上限完整 | PASS |
| VG1-07 | 组件、合同和数据所有权已定义 | PASS |
| VG1-08 | 12 个 Fixture 已定义 | PASS |
| VG1-09 | Alpha 安全边界已继承 | PASS |
| VG1-10 | 第二干净环境资格已固定 | PASS |
| VG1-11 | 12 项决策依赖顺序已固定 | PASS |
| VG1-12 | 未锁定日期和技术栈 | PASS |
| VG1-13 | 作者/指定评审者批准范围 | PASS |
| VG1-14 | Scope Baseline hash 已登记 | PASS |

当前结论 Decision: GO Author Approval: PASS Fixed Baseline Hash: RECORDED Status: FROZEN VERSION SCOPE BASELINE ¦ FS-OBS-V010-SCOPE-BL-1.0 Implementation Authorization: NO

# 19. 冻结范围、变更控制与下一步

## 19.1 冻结内容

本基线冻结 24 条版本范围记录、VAC-FK-001、16 个逻辑参与组件、14 类延期产品能力、Foundation Kernel 技术复杂度上限、12 个合同候选、数据所有权与持久化规则、12 个 Fixture、12 项 VG2 决策及依赖顺序，以及 FK-SR-01 至 FK-SR-10。

## 19.2 变更控制

冻结后不得直接拒绝或删除上位基线分配的 MUST。认为范围需要调整时必须标记 NEEDS_CHANGE_REQUEST；只有正式 Change Request 修改上位基线后，才允许 REMOVED_BY_APPROVED_CHANGE。

## 19.3 下一步

仅允许进入 VG2：依次关闭 OD-FK-001 至 OD-FK-012，完成详细技术设计、Schema / API / Error Contract、Threat Model、Test Requirement、Fixture Specification、Traceability 与 Evidence 模板。未通过 VG2，不得进入正式实现。